Администрация

сельского поселения Нижнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район

Республики Башкортостан

(Нижнекигинский сельсовет Кигинского района Республики Башкортостан)

Башкортостан Республикаhының

Ҡыйғы районы

муниципал районының

Тубәнге Ҡыйғы ауыл  Советы ауыл

хакимиәте

(Башкортостан Республикаһының Кыйғы

районы Түбәнге Кыйғы ауыл советы)

КАРАР                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 март 2017 й.                           №  ___                          31 марта 2017 г.

Тубәнге Ҡыйғы ауылы                                                     с. Нижние Киги

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных

строений, мостов и других сооружений к пропуску

паводка 2017  года

В  соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера» от 21.12.1994. №68-ФЗ, в целях  предотвращения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных  последствий весеннего   половодья и паводков, обеспечения  защиты  населения  и объектов экономики,

Постановляю:

1. Создать комиссию для организации работ по борьбе с паводком в составе:

Руднев П.П. – глава сельского поселения Нижнекигинский сельсовет.

Ч  Л  Е  Н  Ы:

Хафизов И.Р. – глава ООО «Семейная ферма», руководитель МТФ (по согласованию);

Миндиярова Л.Г.  –  врач сельской врачебной амбулатории (по согласованию);

Ганиев И.И.    -   участковый инспектор полиции (по согласованию);

Ласынов А.А. -   электромонтер  связи (по согласованию);

Гатауллин В.М.  – завхоз СВА, член ДПО (по согласованию)

Вахитов М.В. -    водитель ДПО (по согласованию)

Гатауллин Д.М.        – водитель администрации сельского поселения, член ДПО.

Богданова Н.Р. - директор МОБУ СОШ с. Нижние Киги (по согласованию)

Главы крестьянско-фермерских хозяйств (по согласованию)

2. Утвердить  прилагаемый план  мероприятий  по обеспечению подготовки  населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и др.  сооружений  к пропуску льда  и половодья (приложение №1).

3. Противопаводковой  комиссии (Гатауллин Д.М) своевременно информировать  районную комиссию  о состоянии  уровня вод, о других стихийных явлениях.

4. Руководителям  сельхозпредприятий    принять меры  по недопущению  загрязнения, засорения рек  животноводческими  и бытовыми отходами.

5. Сельскому  узлу  связи   (Ласынов А.М.)  обеспечить  устойчивую  связь  с районной  противопаводковой  комиссией.

6. Создать аварийную бригаду с определением перечня  автомобилей,  тракторов, спецтехники, привлекаемых  для  использования  в мероприятиях  по проведению  весеннего паводка,  согласно  приложения № 2.

7. Рекомендовать директору МОБУ СОШ с. Н-Киги (Богданова Н.Р.) принять  меры   бесперебойной  перевозки  учащихся   с  малых  деревень.

8. Контроль  за  исполнением  данного   постановления   оставляю  за собой.

Глава  сельского поселения                                                 П.П. Руднев

Приложение №1

к постановлению главы  СП №___

от _____________________ года

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по проведению паводка  и пропуску ледохода  2017 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены | 31.03.17г. | Глава сельского поселения П.П.Руднев; Руководители хозяйств |
| 2 | Проверить состояние водосбросов, пешеходных переходов и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы | До 01.04.17г. | П.П.Руднев |
| 3 | Очистить затопляемые берега от древесины, древесных отходов, строительных отходов, материалов | 31.03.2017г. | Руководители хозяйств |
| 4 | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. Произвести раздробление льда под мостами, где возможны заторы. | 31.03.2017г. | Администрация сельского поселения |
| 5 | Из ферм, расположенных на местах возможного затопления эвакуировать до начала паводка скот, фураж, ценное оборудование | При угрозе | Руководители хозяйств |
| 6 | Своевременно провести работы по вскрытию водоотводов, русел малых мостов и труб, завоз аварийных материалов, техники к местам возможных повреждений | До 01.04.2017г. | Администрация сельского поселения Руководители хозяйств |
| 7 | Обеспечить представление информации районной противопаводковой комиссии об обстановке половодья | ежедневно | Ласынов А.М.(по согласованию) |
| 8 | Определить перечень техники для выделения в распоряжение сельской противопаводковой комиссии | до05.04.2017г. |  |
| 9 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих мероприятия, связанные с пропуском льда и половодья | до 05.04.2017г. | Руководители хозяйств Администрация сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению главы СП №____

от __________________ года

Перечень техники и аварийная бригада

по проведению весеннего паводка

на территории сельского поселения

| № п\п | Фамилия, имя, отчество ответственного за технику | Марка техники |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шамсутдинов Ильгиз И.–индив. предпр. | Бульдозер ДТ-75 |
| 2 | Киямов Борис Р. | Экскаватор ЮМЗ-6 |
| 3 | Галин Динар В. | МТЗ - 82 |
| 4 | Гатауллин В.М. | Грузовой ГАЗ-53 |
| 5 | Вахитов М.В. | Пожарная машина ГАЗ-66, ГАЗ-53 |
| 6 | Хафизов И.Р. | БульдозерДТ-75, МТЗ-82:кун-08 |

Управляющий делами                                                       Г. Р. Богданова